Планируемые к вводу в эксплуатацию в объекты в Могилевском районе в 2019 году

В Могилевском районе в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 48000 квадратных метров жилья и выполнить строительно - монтажных работ по всем объектам в общей сложности в сумме 97000тыс. рублей.

Продолжается строительство 60 квартирного жилого дома в                      аг. Межисетки планируемый ввод  июль 2019.

Пройдена экспертиза проекта по 60 квартирному жилому дому  в  аг. Полыковичи. Готовится проект решения Могилёвского облисполкома на утверждение ПСД. В феврале объявляется закупка, март начало строительства и ввод декабрь 2019 г.

Произведен отвод земельного участка по 40 квартирному жилому дому в аг. Буйничи. Объявлена процедура закупки по выполнению проектно-изыскательских работ. Планируемое начало строительства июнь, ввод в эксплуатацию декабрь 2019 г.

Выполнена оценка строительных материалов, которые признаны судом в районную коммунальную собственность, по самовольно начатому строительству 60 квартирного жилого дома в аг. Кадино. Готовится техническое заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по Могилевской области» о дальнейшем использовании фундаментов под вышеуказанный многоквартирный жилой дом. Планируемое начало строительства                июль 2019 г. После предоставления результатов обследования будет принято решение о сроках ввода в эксплуатацию данного дома.

Проработана резервная площадка строительства под 40 квартирный жилой дом в аг. Межисетки. Оформляется документация по отводу земельного участка. В феврале объявляется закупка по выбору подрядчика «Под ключ». Начало строительства конец мая 2019, ввод планируется декабрь 2019 г.

Прорабатывается вопрос строительства индивидуального жилья государственным заказчиком КУДП «УКС Могилевского района»

Проработаны 4 площадки строительства:

«10 одноквартирный жилых домов в новом квартале застройки                     д. Присно 1, ул. Могилевская» ориентировочная площадь вводимого жилья 1100 м.кв.; Где затраты на инженерно-транспортную инфраструктура составит 200 тыс.руб. (устройство дороги).

«Блокированный жилой дом в д. Тишовка, ул. Шоссейная», ориентировочная площадь вводимого жилья 600 м.кв. В настоящее время ведется оформление земельного участка, начинается выполнение проектно-изыскательский работ.

Инженерно-транспортная инфраструктура уже есть в этих кварталах.

Проводится проработка пятен застройки по аг. Буйничи блокированной жилой застройки, вдоль Бобруйского шоссе и разработка квартала блокированной жилой застройки в районе д. Старое Пашково из земель запаса