Предварительное информирование граждан  и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство пометохранилища ЗАО «Серволюкс Агро», расположенного в районе деревни Олень Могилевского района»

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | январь 2022 г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | февраль 2022 г. |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | март 2022 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | март 2022 г. |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) | март-апрель 2022 г. |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям (при необходимости) | апрель 2022 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | апрель-май 2022 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | май 2022 г. |

Заказчик планируемой деятельности

ЗАО «Серволюкс Агро», 213136, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский район, Дашковский с/с, аг. Межисетки, ул. Фабричная, 14.

Заместитель директора по строительству Сасин Андрей Юрьевич, тел. +375 29 747 29 05, andrey.sasin@servolux.by, тел./факс (приемная) 8 0222 72 09 99, office.agro@servolux.by.

Сведения о планируемой деятельности

Данным проектом предусматривается строительство пометохранилища ЗАО «Серволюкс Агро», расположенного в районе деревни Олень Могилевского района, согласно решению Могилевского райисполкома №19–127 от 23.11.2021 г.

Проектируемое пометохранилище предусматривается на землях сельскохозяйственного назначения, согласно акту выбора земельного участка от 08.11.2021 г. Размер площадки 130*130 м. Проектом будут предусмотрены природоохранные мероприятия, с целью минимизации воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды.

Альтернативные варианты:

В данном случае альтернативным вариантом может считаться отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива).

Реализация проектируемого объекта позволит создать резервные площади для хранения помета, образующегося от содержания птицы, на предприятии ЗАО «Серволюкс Агро».