Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Техническая модернизация сооружения помещения мастерской в здании, расположенном на территории предприятия специализированного автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства ОАО «ДСТ №3»

План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 17.06.2025 по 01.07.2025 г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 30.07.2025 по 31.07.2025 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | июнь-июль 2025 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | август-сентябрь 2025 г. (не менее 30 календарных дней) Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | август-сентябрь 2025 г. (не ранее, чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения, при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | сентябрь 2025 г. (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | сентябрь-октябрь 2025 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | октябрь-ноябрь 2025 г. |

* – заполняется в случае,  если  планируемая  хозяйственная  и иная  деятельность  может  оказывать трансграничное воздействие

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности – Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №3».

Юридический / почтовый адрес: 212022, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел./факс: + 375 (222) 74-43-00, электронная почта: dst3@dst-3.by.

Место осуществления планируемой производственной деятельности: Могилевская обл., Могилевский район, Гомельское шоссе, 3-й км (промплощадка № 3 ОАО «ДСТ №3»).

На рассматриваемой промплощадке № 3 основным видом деятельности является производство асфальтобетонных смесей.

Проектными решениями предусматривается техническая модернизация существующего помещения мастерской.

Цель технической модернизации – выполнение дополнительных механообрабатывающих работ (сверление отверстий) при ремонте и восстановлении деталей и узлов производственного оборудования предприятия.

Модернизируемая мастерская расположена в южной части существующего здания АБК.

Проектом предусматривается перекомпоновка существующей планировки мастерской в связи с размещением верстака с новым металлообрабатывающимстанком (в качестве аналога принят вертикально-сверлильный настольный станок марки ГС2116к).

Режим работы модернизируемой мастерской – односменный, с продолжительностью смены 8 часов, с пятидневной рабочей неделей (252-256 дней в году).

Кроме этого, в рамках настоящего проекта по планируемой технической модернизации, предусматривается увеличение производственной годовой программы по выпуску асфальтобетона, за счет изменения режима работы (увеличения часов работы в год) действующей асфальтосмесительной установки 
«ДС-168637» и ранее запроектированной асфальтосмесительной установки «Lintec CSD 3000/6».

Планируемый режим работы технологического оборудования основного производства (производство асфальтобетона) – сезонный (март-декабрь), односменный, с продолжительностью смены 8 часов, с шестидневной рабочей неделей (245 дней в году).

Планируемая годовая производственная програма по выпуску асфальтобетона – 725 200 т/год, в т.ч.:

- на действующей АСУ «ДС-168637» – 254 800 т/год;

- на ранее запроектированной АСУ «Lintec CSD 3000/6» – 470 400 т/год.

В качестве альтернативных вариантов рассматривался «нулевой вариант» (отказ от реализации планируемой деятельности).

«Нулевой вариант» (отказ от реализации планируемой деятельности) означает сохранение на прежнем уровне воздействие предприятия на компоненты природной среды. При этом, данный варинат является экономически нецелесообразным, за счет упущенной социально-экономической выгоды для развития предприятия и региона в целом.