Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Площадка по переработке и использованию строительных отходов для получения вторичного сырья в районе аг. Восход Вейнянского сельсовета

Могилевского района»

План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 17.06.2025 по 20.06.2025 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 01.08.2025 по 05.08.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 23.06.2025 по 30.07.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 06.08.2025 по 04.09.2025 Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 31.08.2025 по 04.09.2025 (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 05.09.2025 по 09.09.2025 (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 15.09.2025 по 01.10.2025 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 03.11.2025 по 28.11.2025 |

* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Заказчик планируемой деятельности:

| Наименование организации | ООО «Могилевстроймонтаж» |
| --- | --- |
| Адрес | 212002, г.Могилев, ул.Непокоренных, 23 |
| Телефон | (02222) 77 01 99 |
| Факс | (02222) 77 01 99 |
| Е-mail | msm2008@tut.by |
| Контактное лицо | Потешкина Ирина Вячеславовна |
| должность | Инженер по охране окружающей среды |
| телефон | 8-029-613-76-40 |
| Е-mail | msm2008@tut.by |

Разработчик ОВОС:

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоВодПроект» |
| --- | --- |
| Адрес | 212022 г.Могилёв, ул.Космонавтов, 19, каб.200 |
| Телефон | 80222779493 |
| Факс | 80222779493 |
| Е-mail | ecovp@mail.ru |
| Контактное лицо | Игнатович Ольга Викторовна |
| должность | инженер по охране окружающей среды |
| телефон | +375222779493 |
| Е-mail | ecovp@mail.ru |

Сведения о планируемой деятельности

Проектом предусматривается строительство производственной площадки по переработке и использованию строительных отходов для получения вторичного сырья, расположенного в районе аг. Восход Вейнянского сельсовета Могилевского района, состоящей из рабочих зон и зон готовой продукции.

Площадка проектируется для изготовления смеси продуктов минерального происхождения, грунта растительного, щебня вторичного, компонента сырьевого для строительных смесей, щепы древесной, гранулята битумосодержащего из промышленных и бытовых отходов.

Исходные отходы доставляются на площадку автомобильным транспортом и складируются на складских зонах.

Рассматриваемые альтернативные варианты

1 вариант: Возведение площадки по переработке и использованию строительных отходов для получения вторичного сырья в районе аг. Восход Вейнянского сельсовета Могилевского района.

2 вариант: Возведение площадки по переработке и использованию строительных отходов для получения вторичного сырья на иной площадке.

3 вариант: отказ от реализации. Отказ от строительства площадки по переработке и использованию строительных отходов для получения вторичного сырья.