Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

"Возведение площадки для приема, хранения, использования отходов и хранения готовой продукции на территории коммунального производственного унитарного предприятия «Могилевский мусороперерабатывающий завод» по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 116 с благоустройством прилегающей территории"

План-график работ по проведению ОВОС.

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 04.08.2025 по 06.08.2025 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 17.09.2025 по 23.09.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 07.08.2025 по 12.09.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 24.09.2025 по 23.10.2025 Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 19.10.2025 по 23.10.2025 (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 24.10.2025 по 27.10.2025 (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 10.11.2025 по 28.11.2025 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 20.12.2025 по 20.02.2026 |

* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Заказчик планируемой деятельности:

| Наименование организации | Коммунальное производственное унитарное предприятие «Могилевский мусороперерабатывающий завод» |
| --- | --- |
| Адрес | 212035, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев пр-т Шмидта, 116 |
| Телефон | 8 (0222) 74-58-51 |
| Факс | 8 (0222) 74-58-51 |
| Е-mail | mog.mpz@yandex.by |
| Контактное лицо | Сферов Алексей Ильич |
| должность | Начальник производства |
| телефон | +375297581979 |
| Е-mail | mog.mpz@yandex.by |

Разработчик ОВОС:

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоВодПроект» |
| --- | --- |
| Адрес | 212022 г.Могилёв, ул.Левая Дубровенка, 32-33 |
| Телефон | 80222779493 |
| Факс | 80222779493 |
| Е-mail | ecovp@mail.ru |
| Контактное лицо | Гузова Мария Викторовна |
| должность | Ведущий инженер по охране окружающей среды |
| телефон | +375222779493 |
| Е-mail | ecovp@mail.ru |

Сведения о планируемой деятельности

Участок под строительство расположен в г. Могилеве пр. Шмидта, 116.

Участок находится на территории предприятия КПУП «Мусороперерабатывающий завод». Проектом предусматривается строительство комплекса сооружений для производства продукции (щебня вторичного) путём переработки и использования различного вида отходов, за счёт собственных средств КПУП «Мусороперерабатывающий завод».

Производительность готовой продукции с учетом потерь на некондиционный материал, отходы металлолома и пыль по бетонным отходам (0,1% некондиции и 5% металлолом), составит: 113880 т/год.

Рассматриваемые альтернативные варианты

1 вариант: Возведение площадки для приема, хранения отходов и готовой продукции на территории КПУП «Могилевский мусороперерабатывающий завод»;

2 вариант: Возведение площадки для производства технического грунта на иной площадке.

3 вариант: отказ от реализации. Отказ от строительства площадки для приема, хранения, использования отходов и хранения готовой продукции.