Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Объект по использованию строительных отходов на

территории ОАО «Промжилстрой»

План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 25.08.2025 по 29.08.2025 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 04.02.2026 по 10.02.2026 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 10.11.2025 по 30.12.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 11.02.2026 по 13.03.2026 Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 09.03.2026 по 13.03.2026 (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 16.03.2026 по 18.03.2026 (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 30.03.2026 по 17.04.2026 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 06.05.2026 по 31.06.2026 |

* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Заказчик планируемой деятельности:

| Наименование организации | ОАО «Промжилстрой» |
| --- | --- |
| Адрес | 212035, г. Могилев, проспект Шмидта, 55 |
| Телефон | (0222) 73 75 20 |
| Факс | (0222) 74 57 58 |
| Е-mail | office@promgilstroi.by |
| Контактное лицо | Клепча Инна Александровна |
| должность | Ведущий инженер отдела контроля качества |
| телефон | 8-029-356-62-86 |
| Е-mail | pgs.okk@mail.ru |

Разработчик ОВОС:

| Наименование организации | ООО «ЭкоВодПроект» |
| --- | --- |
| Адрес | 212030 г.Могилёв, ул.Дубровенка Левая, 32-33 |
| Телефон | 80222779493 |
| Факс | 80222779493 |
| Е-mail | ecovp@mail.ru |
| Контактное лицо | Игнатович Ольга Викторовна |
| должность | инженер по охране окружающей среды |
| телефон | +375222779493 |
| Е-mail | ecovp@mail.ru |

Сведения о планируемой деятельности

Проектом предусмотрены устройство комплекса сооружений и площадок для переработки и складирования различного вида отходов. В комплекс входят железобетонные площадки складирования, переработки отходов и изготовления сырья, устройство очистных сооружений. Исходные отходы доставляются на площадки автомобильным транспортом и складируются на площадках, хранятся навалом высота насыпи не более 5,0м. Переработка отходов предусмотрена на этих же площадках с применением передвижного механизма (мобильная гидравлическая щёковая дробилка MESDA CK-J70D, что позволяет производить продукцию в не посредственной близости с отходами. Переработанные отходы складируются на площадках фронтальными погрузчиками Амкодор 342, хранятся навалом с высотой насыпи не более 5,0м.

Максимальная проектная мощность объекта составит:

– 30 т/смену(час);

– 6000 т/год.

Производительность готовой продукции с учетом потерь на некондиционный материал, отходы металлолома и пыль по бетонным отходам (0,1% некондиции и 0,1% металлолом), составит:

– 5988 т/год.

Рассматриваемые альтернативные варианты

1 вариант: возведение объекта по использованию строительных отходов на территории ОАО «Промжилстрой»

2 вариант: возведение объекта по использованию строительных отходов на иной территории.

3 вариант: «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.