Уведомление.

Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Реконструкция асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: 
Могилевская обл., Могилевский район, д. Севостьяновичи»
Заказчик планируемой деятельности: КУП «Могилевоблдорстрой».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Карла Маркса, 8.

Контактный телефон: 8-0222-63-86-29; 8-0222- 628139.

E-mail: mail@mogilev-ods.by
Разработчик: ОАО «Институт «Могилевгражданпроект».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Буденного, 11.

Контактный телефон: 8-0222-74-62-23.

E-mail: mail@imgp.by
План-график работ по проведению ОВОС:
	Подготовка программы проведения ОВОС
	апрель 2026 г.

	Проведение предварительного информирования граждан о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	май 2026 г.

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Подготовка отчета об ОВОС
	апрель-май 2026 г.

	Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь
Затрагиваемых сторон*
	май 2026 г.- июнь 2026 г. (не менее 30 календарных дней)
не требуется*

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется*

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	июнь 2026 г.

(в случае обращения граждан)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	июнь 2026 г. 

(при необходимости)

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	июнь 2026 г.

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	июнь-июль 2026 г.


* заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.
Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах 
ее реализации

Объект исследования – окружающая среда в районе планируемой хозяйственной деятельности по реализации проекта «Реконструкция асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: Могилевская обл., Могилевский район, д. Севостьяновичи».

Проектными решениями предусматривается:

- устройство асфальтосмесительной быстромонтируемой установки модульного типа YL1500 производительностью 130 т/ч;

- подключение к необходимым инженерным коммуникациям (электроснабжение и пр.);

- устройство площадок, проездов на территории для нужд проектируемого оборудования.
Предмет исследования – возможные воздействия на окружающую среду технологических процессов проектируемого объекта, а также снижения экологической нагрузки на окружающую среду, оценка возможных экологических, социально-экономических и иных последствий, меры по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного воздействия.

Воздействие данного объекта строительства на окружающую среду
локально, поэтому трансграничное воздействие не рассматривалось.
В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

1 вариант: реализация планируемой деятельности.
2 вариант: отказ от планируемой деятельности - «нулевая» альтернатива.
В случае отказа от реализации проектных решений положительными фактором будет отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду в части увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, шумового воздействия.

