**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Благоустройство территории с очисткой Гребеневского водохранилища по улице Симонова в г.Могилеве»**

План-график работ по проведению ОВОС:

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС |  Январь -февраль 2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | Февраль 2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* |  Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* |  Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС |  Февраль 2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* |  Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории:Республики Беларусьзатрагиваемых сторон\* | Февраль – апрель 2023 не менее 30 календарных дней)Не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | Не требуется\* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Март 2023 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с март 2023 (в случае необходимости доработки отчета) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу |  Апрель 2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности |  Апрель 2023 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Инициатором планируемой хозяйственной деятельности выступает Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие «Управление коммунальных предприятий» (212030, г. Могилев, пр-т Мира, 18 а, тел./факс 8 (0222) 79-25-90, e-mail: mgkupukp@mail.ru).

**Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и реализации:**

Гребеневское водохранилище (оз. Святое) расположено на юге города Могилева. Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой реализацию проекта по благоустройству территории с очисткой Гребеневского водохранилища.

В качестве альтернативных вариантов реализации и размещения планируемой деятельности рассмотрены следующие:

Вариант 1: Ликвидация острова в соответствии с проектными решениями, в том числе:

.-понижение существующего уровня воды в водоеме на 1,0-1,5 м насосной установкой;

 -снятие верхнего слоя грунта экскаватором на понтоне с погрузкой в баржи и выгрузкой на прибрежной территории для сушки и последующей вывозки;

-разработка грунта из-под воды земснарядом.

Вариант 2: Благоустройство существующего острова с подсыпкой территории острова на 1,0 м выше уровня НПУ.

Вариант 3: Отказ от планируемой хозяйственной деятельности – «нулевая» альтернатива.