**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту:**

**«Организация производства полиамидполиамино-эпихлоргидриновых (влагопрочных) смол»**

## План-график работ по проведению ОВОС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Действия | Срок выполнения |
| 1 | Подготовка программы проведения ОВОС | июль 2024 |
| 2 | Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | июль 2024 |
| 3 | Подготовка отчета об ОВОС | июль 2024 |
| 4 | Проведение общественных обсуждений на территории:Республики Беларусь | с августа по сентябрь 2024 |
| 5 | Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС (при необходимости) | сентябрь 2024 |
| 6 | Доработка отчета об ОВОС по замечаниям (при необходимости) | сентябрь 2024 |
| 7 | Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | октябрь 2024 |
| 8 | Принятие решения в отношении планируемой деятельности | после прохождения государственной экологической экспертизы |

## Сведения о заказчике

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ультрахем»

Адрес: 213105, Могилевская область, Могилевский район, Вейнянский сельсовет, дом 32/1.

Банковские реквизиты:

УНП 812004666

банковский счет (IBAN) № BY88PJCB30120355681000000933, «Приорбанк» ОАО. БИК SWIFT - PJCBBY2X.

Контактный телефон, факс: +375 (222) 49-26-00

Адрес электронной почты: office.mogilev@ultradecor.by

Основным видом деятельности ООО «Ультрахем» является выпуск карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол и компонентов, необходимых для выпуска данной продукции.

## Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Целью данного проекта является организация производства полиамидполиамино-эпихлоргидриновых (влагопрочных) смол.

Полиамидполиамино-эпихлоргидриновые (влагопрочные) смолы применяются при производстве картона и бумаги, для обеспечения прочности и устойчивости при намокании.

Проектом предусматривается возведение:

- реакторного зала производства эпихлоргидриновых смол;

- склада хранения эпихлоргидриновой смолы, полиамидполиамина;

- станции загрузки и разгрузки смол и промежуточного продукта;

- емкость хранения диэтилентриамина;

- емкость хранения соляной кислоты;

- склада хранения эпихлоргидрина;

- станции разгрузки эпихлоргидрина;

- организация хранения адипиновой кислоты, эпихлоргидрина, соляной кислоты.

Планируемая деятельность не имеет возможного трансграничного воздействия.

Строительство предусматривается в условиях действующего использования существующей инфраструктуры (подъездные пути, инженерные коммуникации, трудовые ресурсы). Альтернативным вариантом планируемой деятельности может быть только «нулевая» альтернатива, то есть отказ от реализации проекта. Поэтому альтернативные варианты размещения не рассматривались, карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности не составлялась.

Структура отчета об ОВОС должна соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Республики Беларусь.

## Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для оценки воздействия

При проведении ОВОС используется:

достоверная и актуальная исходная информация;

данные испытаний и измерений, выполненных лабораториями (испытательными центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь по методикам выполнения измерений, прошедшим метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений, с применением средств измерений, прошедших метрологический контроль;

методы и методики прогнозирования, оценки и расчетные данные, в соответствии с нормативно-правовыми актами, техническими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

## Информация по следующим разделам будет приведена в отчете об ОВОС:

"Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия";

"Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия";

"Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий";

"Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий";

"Предложения о программе локального мониторинга окружающей среды и (или) необходимости проведения послепроектного анализа";

"Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями".